**MINUTA DE REUNIÓN**

**Datos generales**

|  |  |
| --- | --- |
| Lugar | Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte |
| Fecha | 11/12/2017 |
| Objetivo | Reunión del equipo de trabajo para realizar la junta de retrospectiva final. |

**Participantes**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | Nombre del Participante | Rol asignado |
| 1 | **Salma Yosselin Gómez de la Fuente** | Scrum Master |
| 2 | **Tania Angélica Esparza Ramírez** | Product Owner |
| 3 | **Franklin Omar Camacho Sierra** | Scrum Team |
| 4 | **Daniel Marrufo Rivera** | Scrum Team |

**Asuntos y acuerdos**

**Puntos que tratar**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | Tema | Descripción |
| 1 | Junta de Retrospectiva final. | Se realizó una reunión con los miembros del equipo NOSE en donde se plantearon las siguientes preguntas:  ¿Qué debemos seguir haciendo?  ¿Qué se debe de mejorar?  ¿Qué se debe de dejar hacer? |

**Resultado de la reunión**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | Tema | Descripción |
| 1 | Junta de Retrospectiva final. | Lo que se debe seguir haciendo es seguir con la forma de trabajo y el apoyo entre miembros del equipo.  Lo que se debe mejorar es, que, a la hora de entrevistar al cliente, los requisitos solicitados queden claros y tener un documento que abale dichos requerimientos, también tener un control de los entregables a la hora de la entrega final, para que sea más fácil para el cliente ejecutar el sistema.  Lo que se debe dejar de hacer es, la pérdida de tiempo en las actividades y no asignar de manera equitativa las actividades entre los miembros, no tener contacto con el cliente para aclarar dudas, dejar todo hasta el final. |

**Firmas de acuerdo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | Nombre | Firma |
| 1 | **Salma Yosselin Gómez de la Fuente** |  |
| 2 | **Tania Angélica Esparza Ramírez** |  |
| 3 | **Franklin Omar Camacho Sierra** |  |
| 4 | **Daniel Marrufo Rivera** |  |